Arbeitszeit-Xintong Geng

| Datum | Aufwand [h] | Tätigkeit |
| --- | --- | --- |
| 07.10.2025 | 2 | Erstellung des ersten Skript-Entwurfs für den Login-Prozess |
| 08.10.2025 | 1 | Einrichtung der Entwicklungsumgebung (Python, VS Code, Git) |
| 09.10.2025 | 1 | Einarbeitung in Selenium WebDriver und ActionChains |
| 10.10.2025 | 3.5 | Recherche zu SAP Fiori Automatisierungsmöglichkeiten und DOM-Struktur |
| 13.10.2025 | 1.5 | Projektinitialisierung: Anforderungsanalyse und Zielsetzung definieren |
| 14.10.2025 | 1 | Einrichtung der Entwicklungsumgebung (Python, VS Code, Git) |
| 15.10.2025 | 2 | Projektinitialisierung: Anforderungsanalyse und Zielsetzung definieren |
| 16.10.2025 | 1.5 | Installation und Konfiguration von Selenium und Webdriver für Chrome |
| 17.10.2025 | 1 | Einarbeitung in Selenium WebDriver und ActionChains |
| 20.10.2025 | 1.5 | Projektinitialisierung: Anforderungsanalyse und Zielsetzung definieren |
| 21.10.2025 | 2 | Recherche zu SAP Fiori Automatisierungsmöglichkeiten und DOM-Struktur |
| 22.10.2025 | 1 | Erstellung des ersten Skript-Entwurfs für den Login-Prozess |
| 23.10.2025 | 2 | Einrichtung der Entwicklungsumgebung (Python, VS Code, Git) |
| 24.10.2025 | 1 | Erstellung des ersten Skript-Entwurfs für den Login-Prozess |
| 27.10.2025 | 2.5 | Implementierung der Navigation (Next/Previous Order Buttons) |
| 28.10.2025 | 3.5 | Entwicklung der Login-Klasse (SapRobot) mit Fehlerbehandlung |
| 29.10.2025 | 2 | Analyse der DOM-Elemente für Suchfelder und Filter |
| 30.10.2025 | 3.5 | Refactoring des Codes: Modularisierung in Action Layer und Server Layer |
| 31.10.2025 | 2 | Problembehebung: 'Adapt Filters' Dialog erkennen und automatisieren |
| 03.11.2025 | 1 | Optimierung der Eingabestrategie: Wechsel von XPath auf Tab-Navigation |
| 04.11.2025 | 3.5 | Implementierung der Navigation (Next/Previous Order Buttons) |
| 05.11.2025 | 4 | Implementierung der 'Auto-Fix' Logik für fehlende Filterfelder |
| 06.11.2025 | 2 | Entwicklung der 'Open App' Funktion mit dynamischen Parametern |
| 07.11.2025 | 2.5 | Implementierung der Navigation zur 'Advanced Manufacturing' App |
| 10.11.2025 | 2 | Refactoring des Codes: Modularisierung in Action Layer und Server Layer |
| 11.11.2025 | 3 | Entwicklung der Logik für 'Start Order' (Setup/Processing Phasen) |
| 12.11.2025 | 2.5 | Entwicklung der Login-Klasse (SapRobot) mit Fehlerbehandlung |
| 13.11.2025 | 3.5 | Entwicklung der 'Open App' Funktion mit dynamischen Parametern |
| 14.11.2025 | 3 | Analyse der DOM-Elemente für Suchfelder und Filter |
| 17.11.2025 | 3.5 | Refactoring des Codes: Modularisierung in Action Layer und Server Layer |
| 18.11.2025 | 4 | Implementierung der Navigation (Next/Previous Order Buttons) |
| 19.11.2025 | 2.5 | Implementierung der 'Auto-Fix' Logik für fehlende Filterfelder |
| 20.11.2025 | 1 | Entwicklung der 'Open App' Funktion mit dynamischen Parametern |
| 21.11.2025 | 1 | Analyse der DOM-Elemente für Suchfelder und Filter |
| 24.11.2025 | 1.5 | Entwicklung der Logik für 'End Order' und Status-Checks |
| 25.11.2025 | 2.5 | Implementierung der 'Auto-Fix' Logik für fehlende Filterfelder |
| 26.11.2025 | 2 | Implementierung der Navigation (Next/Previous Order Buttons) |
| 27.11.2025 | 1 | Refactoring des Codes: Modularisierung in Action Layer und Server Layer |
| 28.11.2025 | 2 | Entwicklung der 'Open App' Funktion mit dynamischen Parametern |
| 01.12.2025 | 3 | Entwicklung der Logik für 'End Order' und Status-Checks |
| 02.12.2025 | 3.5 | Entwicklung der 'Open App' Funktion mit dynamischen Parametern |
| 03.12.2025 | 1.5 | Entwicklung der Login-Klasse (SapRobot) mit Fehlerbehandlung |
| 04.12.2025 | 2.5 | Mapping von App-Namen und Status-Texten (EN/DE) |
| 05.12.2025 | 3 | Implementierung des Dispatchers für JSON-Befehle |
| 08.12.2025 | 1.5 | Fehleranalyse und Optimierung der Wartezeiten (WebDriverWait) |
| 09.12.2025 | 3.5 | Implementierung der 'Triple-Click' Strategie für robuste Button-Klicks |
| 10.12.2025 | 1 | Implementierung des Dispatchers für JSON-Befehle |
| 11.12.2025 | 2 | Fehleranalyse und Optimierung der Wartezeiten (WebDriverWait) |
| 12.12.2025 | 2.5 | Integrationstests mit n8n Workflows |
| 15.12.2025 | 2.5 | Mapping von App-Namen und Status-Texten (EN/DE) |
| 16.12.2025 | 2.5 | Aufsetzen des Flask Servers für die Kommunikation mit n8n |
| 17.12.2025 | 3 | Debugging: Behebung von JSON-Parsing Fehlern bei abgeschnittenen Strings |
| 18.12.2025 | 3.5 | Implementierung des Dispatchers für JSON-Befehle |
| 19.12.2025 | 1.5 | Mapping von App-Namen und Status-Texten (EN/DE) |
| 22.12.2025 | 4 | Implementierung der 'Triple-Click' Strategie für robuste Button-Klicks |
| 23.12.2025 | 4 | Integrationstests mit n8n Workflows |
| 29.12.2025 | 2.5 | Erweiterung auf zweisprachige Unterstützung (Deutsch/Englisch) |
| 30.12.2025 | 3 | Aufsetzen des Flask Servers für die Kommunikation mit n8n |
| 02.01.2026 | 2 | Erweiterung auf zweisprachige Unterstützung (Deutsch/Englisch) |
| 05.01.2026 | 2 | Implementierung der 'Triple-Click' Strategie für robuste Button-Klicks |
| 06.01.2026 | 3.5 | Debugging: Behebung von JSON-Parsing Fehlern bei abgeschnittenen Strings |
| 07.01.2026 | 1 | Integrationstests mit n8n Workflows |
| 08.01.2026 | 2 | Implementierung des Dispatchers für JSON-Befehle |
| 09.01.2026 | 2 | Abschlusspräsentation vorbereiten |
| 12.01.2026 | 2 | Verfassen des Projektberichts |
| 13.01.2026 | 1.5 | Code-Cleanup und Kommentierung |
| 14.01.2026 | 1.5 | Verfassen des Projektberichts |
| 15.01.2026 | 1 | Erstellung der Projektdokumentation und Bedienungsanleitung |
| 16.01.2026 | 1.5 | Durchführung von End-to-End Tests mit verschiedenen Auftragsarten |